**Protokoll von 27.09.2018**

**Teilnehmer:**

Adem-Can Agdas

Paul Mathia

Ömer Kirdas

Muhammad Aiman Bin Ismail

Torben Kunow

Vadim Budagov

**Protokollant:** Vadim Budagov

**Zur Kenntnis:** Prof. Dr. Zhen Ru Dai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Priorität | Stichwort und Beschreibung | Wer | Bis wann | Erfüllt |
| 1. | A | Wöchentliches treffen mind. Donnertags -> Gruppenentscheidung (Jour Fix) | Alle | wöchentlich | Ja |
| 2. | A | Ausarbeitung von Software-Requirements | Alle | 04.09.18 | Ja |
| 3. | A | Ampel ansteuern | Alle | 05.09.18 | Ja |
| 4. | A | Ampel-Test (mini) | Alle | 05.09.18 | Nein |
| 5. | A | Docu (doxygen) -> reinlesen in die Handhabung | Alle | 04.09.18 | Nein |
| 6. | A | Google-Test vertraut machen | Alle | 04.09.18 | Nein |
| 7. | A | Aufgabe ESEP lesen und verstehen.  Bei offenen Fragen im Plenum besprechen, ggf. Prof. Dai/Korf/Pareigis ansprechen. | Alle | 04.09.18 | Ja |
| 8. | A | Einrichtung einer funktionierenden C++ IDE | Alle | 04.09.18 | Ja |

Das nächste Meeting findet am **03.10.18** um **16:00** Uhr statt.

**Legende**

Priorität A = Hoch

Priorität B = Mittel

Priorität C = Niedrig